แบบ ผด.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะถนน

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | โดยติดตั้งชุดสูบน้ำซับเมอร์สบัสเลส 750 w พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 340 w จำนวน 3 แผง | 51,100 | บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 | โดยติดตั้งชุดสูบน้ำซับเมอร์สบัสเลส 750 w พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 340 w จำนวน 3 แผง | 51,100 | บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ คลอง 12 บ้านท่านางแนว ม.8 | โดยติดตั้งชุดสูบน้ำซับเมอร์สบัสเลส 750 w พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 340 w จำนวน 3 แผง | 51,100 | บ้านท่านางแนว ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะถนน

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บ้านหนองกุง ม.6 จากสี่แยกวัดเทพนารักษ์ – บ้านนายสมบูรณ์ คงศิลา | ช่วงที่ 1 ไปทางบ้านหนองหญ้าขาว กว้าง 1.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมร่องตัววี ช่วงที่ 2 ระหว่างไปทางบ้านหนองหญ้าขาวกับวัด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 18เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมร่องตัววี ช่วงที่ 3 จากสี่แยกหน้าวัดไปทางหนองหญ้าขาว กว้าง 2.10 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมร่องตัววี | 106,580 | บ้านหนองกุง ม.6 จากสี่แยกวัดเทพนารักษ์ – บ้านนายสมบูรณ์ คงศิลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะถนน

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ้านหนองกุง ม.6 | โดยงานเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งชุดสูบน้ำซับเมอร์สบัสเลส 750 w พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 340 w จำนวน 3 แผงและระบบไฟฟ้า | 77,500 | บ้านหนองกุง ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 5 โครงการ |  |  | 337,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.1 กลยุทธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมห้องกองคลัง อบต.ท่านางแนว | ต่อเติมห้องกองคลัง 24 ตารางเมตร และต่อเติมหลังคาชั้นบน 224 ตารางเมตร | 400,000 | อบต.ท่านางแนว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 1 โครงการ |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะถนน

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัสท์ติกจากสี่แยกทางหลวง 2065 – สามแยกบ้านนายอินทร์ มูลปา ม.2 | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 191 เมตร เสริมผิวแอสฟัสท์ หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 955 ตารางเมตร | 483,900 | จากสี่แยกทางหลวง 2065 – สามแยกบ้านนายอินทร์ มูลปา ม.2 (ช่วงที่2) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 1 โครงการ |  |  | 483,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45