แบบ ผด.02

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานวัน อปพร. ข้อบัญญัติ หน้า 102 | จัดอบรมและกิจกรรมงานวัน อปพร. | 10,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ข้อบัญญัติ หน้า 102 | จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 18,000 | สี่แยกบ้าน ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 103 | จัดฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. ท่านางแนว | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 58,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย ข้อบัญญัติ หน้า 123 | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | พื้นที่ภายใน อำเภอแวงน้อย | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ข้อบัญญัติ หน้า 122 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น | 20,000 | พื้นที่ภายใน จังหวัดขอนแก่น | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธรณสุขของท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อบัญญัติ หน้า 118 | จัดหน่วยปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในตำบลท่านางแนว | 400,000 | อบต. ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบล ท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 119 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อทรายอะเบทและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ | 60,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา- จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ข้อบัญญัติ หน้า 119 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวตามจำนวนและข้อมูลสัตว์ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนในระบบ | 30,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธรณสุขของท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ ข้อบัญญัติ หน้า 117 | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ ฯ | 5,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ หน้า 124 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | หมู่ที่ 1 – 10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 695,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 125 | การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน หรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ | 30,000 | ม.1 – ม.10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 125 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา รถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด. ต.ท่านางแนวที่ยากจนยากไร้ที่มาเรียนที่ ศพด.ต.ท่านางแนว | 144,000 | ศพด. ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตอำเภอแวงน้อย ข้อบัญญัติ หน้า 126 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณ ประโยชน์และสาธารณกุศล ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ข้อบัญญัติ หน้า 126 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 214,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรป้องกันอุบัติเหตุขนาด 12 นิ้ว บ้านหนองกุง ม.6 จำนวน 2 จุด ข้อบัญญัติ หน้า 142 | ติดตั้งกระจกโค้งจราจรป้อง กันอุบัติเหตุขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 จุด | 3,000 | บ้านหนองกุง ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างสันชะลอความ เร็วแบบลูกระนาดบ้านหนองกุง ม.6 จำนวน 4 จุด ข้อบัญญัติ หน้า 142 | สร้างสันชะลอความ เร็วแบบลูกระนาด จำนวน 4 จุด | 12,800 | บ้านหนองกุง ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

10. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ข้อบัญญัติ หน้า 150 | จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่ง เสริมอาชีพทางการเกษตร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

12. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเงินสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.) ข้อบัญญัติ หน้า 77 | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 82,000 | สปสช.ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ข้อบัญญัติ หน้า 76 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ตำบล ท่านางแนว | 66,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ข้อบัญญัติ หน้า 76 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในพื้นที่ตำบล ท่านางแนว | 1,919,200 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล ข้อบัญญัติ หน้า 76 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล ท่านางแนว | 8,100,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 10,167,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ HIV ข้อบัญญัติ หน้า 132 | จัดอบรมให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติด เชื้อ HIV | 10,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

6. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากไร่นายปรีชา สุธรรม – ไร่นายสน คลังแก้ว ข้อบัญญัติ หน้า 127 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพลเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | 187,000 | จากไร่นายปรีชา สุธรรม – ไร่นายสน คลังแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง สูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานายไพรัตน์ ขำปู่ – นานายลำปาง โพธิ์ชัย ข้อบัญญัติ หน้า 127 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพลเพื่อขยายเขตไฟฟ้า | 288,000 | จากนานายไพรัตน์ ขำปู่ – นานายลำปาง โพธิ์ชัย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 475,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเขวา ม.1 ข้อบัญญัติ หน้า 148 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 540 วัตต์ จำนวน 34 จุด | 288,000 | บ้านโนนเขวา ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่านางแนว ม. 2 จากสวนนายเกียรติศักดิ์ บุญโนนแต้ – บ้านนางอัมพร จันทร์งาม ข้อบัญญัติ หน้า 145 | กว้าง 5 เมตร ยาว 118.60 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 593 ตารางเมตร | 386,800 | จากสวนนายเกียรติศักดิ์ บุญโนนแต้ – บ้านนางอัมพร จันทร์งาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ราชพัสดุ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนายสมศักดิ์ แย้มลอย – บ้านนาง เกศราพร สุจริต ข้อบัญญัติ หน้า 144 | กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. | 273,300 | จากบ้านนายสมศักดิ์ แย้มลอย – บ้านนาง เกศราพร สุจริต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโพนงาม ม.4 จากทางเข้าหมู่บ้าน โพนงาม – บ้านนางอัมพร ศิลา ข้อบัญญัติ หน้า 148 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 15 จุด | 52,500 | จากทางเข้าหมู่บ้าน โพนงาม – บ้านนางอัมพร ศิลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโพนงาม ม.4 จากนานายเคน โคตรภูธร – วัดนิเวศวิทยาราม ข้อบัญญัติ หน้า 148 | กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร | 182,600 | จากนานายเคน โคตรภูธร – วัดนิเวศวิทยาราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านโพนงาม ม.4 จากวัดนิเวศวิทยาราม – นานายแว่น สุวรรณโคตร ข้อบัญญัติ หน้า 149 | วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทางรวม 485 เมตร | 92,600 | จากวัดนิเวศวิทยาราม – นานายแว่น สุวรรณโคตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางสง่า สุวรรณเลิศไปหาบ้านนายทอง นาปาน ข้อบัญญัติ หน้า 147 | กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 เมตร เสริมผิวหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. | 101,000 | จากบ้านนางสง่า สุวรรณเลิศไปหาบ้านนายทอง นาปาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านหนองกุง ม.6 จากทางเข้าหมู่บ้าน – หน้าวัด เทพนารักษ์ ข้อบัญญัติ หน้า 147 | ลอกร่องระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวข้างละ 500 เมตร รวมระยะทาง 1000 เมตร นำตะกอนไปทิ้งตามจุดที่กำหนดให้ | 40,600 | จากทางเข้าหมู่บ้าน – หน้าวัดเทพนารักษ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง ม.6 จากจุดสิ้นสุดโครงการเงิน อุดหนุน–ท้ายวัดเทพนารักษ์ ข้อบัญญัติ หน้า 146 | กว้าง 5 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205 ตารางเมตร | 133,400 | จากจุดสิ้นสุดโครง การเงินอุดหนุน–ท้ายวัดเทพนารักษ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำซับ ม. 7 จากสายกลางบ้าน – บ้านป่าไม้งาม ข้อบัญญัติ หน้า 146 | กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445 ตารางเมตร | 288,000 | จากสายกลางบ้าน - บ้านป่าไม้งาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบ้านท่านางแนว ม.8 จากนานายสนั่น ฤทธิ์นอก – นานายสายัณห์ ไทยน้อย ข้อบัญญัติ หน้า 144 | คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากบนกว้าง 1.30 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 440 เมตร | 288,000 | จากนานายสนั่น ฤทธิ์นอก – นานายสายัณห์ ไทยน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่านางแนว ม.9 จากเส้นทางสามแยกนานางประนอม รูปสูง – สามแยกนานายเสถียร พุทธสะ ข้อบัญญัติ หน้า 145 | กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445 ตารางเมตร | 288,000 | จากเส้นทางสามแยกนานางประนอม รูปสูง – สามแยกนานายเสถียร พุทธสะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 12 โครงการ |  |  | 2,414,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู ข้อบัญญัติ หน้า 110 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ ศพด.ต.ท่านางแนว เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | 2,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัติ หน้า 110 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันแม่ เช่น ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,000 | ศพด.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) ข้อบัญญัติ หน้า 111 | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ท่านางแนว จำนวน 45 คน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน | 231,525 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ศพด.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 115 | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านท่านางแนว 170 คน 2. โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 100 คน รวมนักเรียน 270 คน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน | 1,134,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ร.ร บ้านท่านางแนว, ร.ร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ หน้า 114 | จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2 โรงเรียนและ 1 ศูนย์ ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านท่านางแนว 170 คน 2. โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 100 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว จำนวน 45 คน รวมนักเรียน 315 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน | 603,603 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ร.ร บ้านท่านางแนว, ร.ร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา , ศพด. ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน) ข้อบัญญัติ หน้า 112 | จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรมทัศนศึกษา บริการสารสนเทศ จำนวน 27 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี | 11,610 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ข้อบัญญัติ หน้า 112 | จ่ายเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 27 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี | 5,400 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ข้อบัญญัติ หน้า 113 | จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ สีเทียน สีไม้ ดินน้ำมันไร้สาร กระดาษ A 4 จำนวน 27 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี | 5,400 (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ข้อบัญญัติ หน้า 113 | จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 45 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี | 76,500 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ข้อบัญญัติ หน้า 112 | จ่ายเป็นค่าชุดนักเรียนชุดกีฬา ชุดผ้าไทย เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้าฯ จำนวน 27 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี | 8,100 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 111 | จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา สัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 5,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต ข้อบัญญัติ หน้า 116 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | ร.ร.ท่านางแนววิทยายน กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ หน้า 110 | เพื่อจัดกิจกรรมด้านนันทนาการให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ข้อบัญญัติ หน้า 116 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | โรงเรียนบ้าน โนนเขวาประชาศึกษา | ร.ร.บ้านโนนเขวา ประชาศึกษา กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ข้อบัญญัติ หน้า 115 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | โรงเรียนบ้าน ท่านางแนว | โรงเรียน บ้านท่านางแนว กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม | ไม่ใช้ งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมประชา ธิปไตยนักเรียน | กิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมใน การใช้กระบวนทางประชาธิปไตย | ไม่ใช้ งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | มีการตรวจสุขภาพความสะอาดและประเมินการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน | ไม่ใช้ งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา | ไม่ใช้ งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมให้เด็ก ศพด.ใส่ชุดไทยในทุก ๆ วันศุกร์ | ไม่ใช้ งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการนิเทศภายใน | นิเทศการสอนของครู ศพด.ต.ท่านางแนว | ไม่ใช้ งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | ครู ศพด.ออกพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน นักเรียนและผู้ปกครอง | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 23 โครงการ |  |  | 2,185,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กผู้ปกครองและ ผู้มาติดต่อราชการ ข้อบัญญัติ หน้า 149 | ก่อสร้างห้องน้ำขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 2 ห้อง หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร | 64,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 64,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ข้อบัญญัติ หน้า 135 | จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามทางการเกษตร | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานประเพณีบุญภูถ้ำ ข้อบัญญัติ หน้า 135 | จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งสถานที่สำคัญทางธรรมชาติ | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ข้อบัญญัติ หน้า 136 | จัดกิจกรรมทางศาสนา ขบวนแห่เทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติ หน้า 136 | จัดกิจกรรมลอยกระทงให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 20,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ข้อบัญญัติ หน้า 136 | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุของตำบล ท่านางแนว | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ หน้า 134 | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในตำบล | 50,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 134 | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ศพด. ต.ท่านางแนว | 10,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

6. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ ข้อบัญญัติ หน้า 129 | จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างกลุ่มในการคัดแยกขยะ ที่มีมูลค่า | 20,000 | หมู่ 1 - 10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกำจัดขยะภายในตำบลท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 129 | จ่ายเป็นค่าไถเกลด ดันขยะ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน

10. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกป่าพื้นที่สาธารณ -ประโยชน์ในตำบลท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 150 | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในตำบลท่านางแนว | 5,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ ข้อบัญญัติ หน้า 92 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ หน้า 92 | จัดหาพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ | 25,000 | เทศบาลก้านเหลือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชุมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อบัญญัติ หน้า 132 | จัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ หน้า 97 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 10,000 | ม.1 - 10 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร ข้อบัญญัติ หน้า 98 | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร แก่ประชาชน เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ | 5,000 | ม.1 - 10 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ข้อบัญญัติ หน้า 97 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี ทั้ง 10 หมู่บ้าน และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | ม.1 - 10 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ข้อบัญญัติ หน้า 97 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) | 15,000 | อบต.ท่านางแนว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้อบัญญัติ หน้า 85 | จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | 200,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หอประชุม อบต.ท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 149 | โดยเทพื้น คสล.พื้นที่ 498 ตารางเมตร | 302,300 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 150 | โดยเทพื้นกว้าง 6.05 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.90 ตารางเมตร | 300,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 โครงการ |  |  | 837,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.113 -03 สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ไปแม่น้ำชี หมู่ที่ 2 บ้านท่านางแนว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง | 5,766,700 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 สายทาง |  |  | 5,766,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

แบบ ผด.02/1

3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนครุภัณฑ์  สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหารเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับ ห้องประชุมสภา) ข้อบัญญัติ หน้า 88 | เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับห้องประชุมสภา) จำนวน 40 ตัว | 40,000 | อบต. ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหารเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA ข้อบัญญัติ หน้า 90 | จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะราย | 130,000 | อบต. ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหารเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

8.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข ข้อบัญญัติ หน้า 121 | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน สะพายไหล่ ที่ใช้ใน อัตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ งานสาธารณสุข 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลาย อื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ฯลฯ | 75,000 | อบต. ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39