ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลัง งานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเขวา ม.1 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จำนวน 30 จุด | 255,000 | - | - | - | - | 30 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนเขวา ม.1 จากหนองแฝก-นานางลำดวน บะคะ | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำระยะทาง 500 เมตร | - | 360,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน โนนเขวา ม.1 จากบ้านนายจำเนียร สันพันธ์ - นานางพิมพา โคตรตาแสง | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ระยะทางยาว 530 เมตร | - | - | - | 381,600 | - | จำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียง พอ | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-104-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตน้ำประปาภายในบ้านโนนเขวา ม.1 จากสะพานไร่ดอกบัว –บ้าน โนนเขวา | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ท่อเมนประปา PVCชั้น 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 2,635 ม. | 238,200 (527 ม.) | 238,200 (527 ม.) | 238,200 (527 ม.) | 238,200 (527 ม.) | 238,200 (527 ม.) | จำนวนครัว เรือนที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.1 จากเรียบแม่น้ำชี - หนองบัวเลิง | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงระยะทาง 1,000 ม.พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 2,000 เมตร | - | - | - | - | 1,720,000 | จำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียง พอ | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 6 | โครงการขยายเขตน้ำประปาภายในบ้านโนนเขวา ม.1 จากวัดป่า – สามแยกหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ท่อเมนประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,810 เมตร | 164,360 (362 ม.) | 164,360 (362 ม.) | 164,360 (362 ม.) | 164,360 (362 ม.) | 164,360 (362 ม.) | จำนวนครัว เรือนที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-105-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายวิชัยยุทธ นาถศรีทา - สะพานไร่ดอกบัว | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 2,320 เมตร | 413,000 (700ม.) | 413,000 (700ม.) | 413,000 (700ม.) | 413,000 (700ม.) | 424,800 (720ม.) | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 | เพื่อให้เกิด ความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน | จำนวน 5 จุด | 75,000 | - | - | - | - | 5 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านท่านางแนว ม. 2 จากบ้านนายประจบ บุญเพลิง - สถานีสูบน้ำ ท่าหนองแดง | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ระยะทาง 250 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำระยะทาง 1,000 เมตร | - | 839,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |

-106-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขยายเขตประปาเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากที่ราชพัสดุ – นานางละดาวัลย์ เอี่ยมสุพรรณ | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 600 เมตร | - | 104,000 | - | - | - | จำนวนครัว เรือนที่มีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาขนาดใหญ่ | ระบบกรอง จำนวน 1 ชุด ความจุ 30 ลบ.ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | จำนวน 1 แห่ง | จำนวน ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ ได้ทั่วถึง | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์และหอถังสูงขนาด 8 ลบ.ม. บ้านหนองบัวเลิง ม. 3 ที่ราชพัสดุที่จัดสรรให้ประชาชนทำกิน | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคระบบ สูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ | ก่อสร้างบ่อบาดาลลึก 42.5 เมตรพร้อมติดตั้งชุดสูบน้ำซับเมอร์สบัสเลส 1000วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 340วัตต์ จำนวน 4 แผง และหอถังพักน้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 4 ถัง | - | - | - | 360,600 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |

-107-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 13 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองบัวเลิง ม. 3 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน | จำนวน 15 จุด | 75,000 (5 จุด) | 75,000 (5 จุด) | - | 75,000 (5 จุด) | - | 15 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้าน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 14 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์บ้านโพนงาม ม.4 ทางเข้าหมู่บ้าน โพนงาม | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน | โคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 จุด | 30,000 | - | - | - | 30,000 | จำนวน 1 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 15 | โครงการวางท่อจ่าย น้ำประปาบ้าน โพนงาม ม. 4 จากบ้านนางอ่อนศรี ทับทิมใส – บ้านนางสมพร บุญศรี | เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | วางท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทางรวม 517 เมตร | 94,100 | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |

-108-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 16 | โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบ้าน โพนงาม ม.4 จากวัดนิเวศวิทยาราม – นานายแว่น สุวรรณโคตร | เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทางรวม 485 เมตร | 84,500 | - | - | 84,500 | - | จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 17 | โครงการขยายเขต แรงต่ำบ้านโพนงาม ม.4 จากนานายมูล ลุนจันทร์ – นานายแว่น สุวรรณโคตร | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 400 เมตร | 546,000 | - | - | 546,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 18 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน โพนงาม ม. 4 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัย กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จำนวน 10 จุด | - | 150,000 | - | - | - | 10 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้าน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |

-109-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากบ้าน โพนงาม ม.4 – ประปา หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้าแรง สูงพร้อมหม้อแปลงระยะทาง 1,080 ม. และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ระยะทาง 2,160 ม. | - | - | - |  | 1,900,000 | ร้อยละของครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 20 | โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากห้วยยางบง – สระน้ำบ้านหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | 1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาว 100 ม. 2. งานวางพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 900 ม. พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส 1 ตัว | 636,000 | - | - | - | - | จำนวนระยะทาง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 21 | โครงการวางท่อส่งน้ำ ประปาบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากห้วยยางบง -ประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร | - | 2,800,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |

-110-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 22 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่ บ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จำนวน 21 จุด | 150,000 (10 จุด) | 75,000 (5 จุด) | - | 90,000 (6 จุด) | - | จำนวน 21 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้าน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 23 | โครงการวางท่อประปาบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากนานางบุญหนม ก้านทอง - หนองน้ำหนองหญ้าขาว | เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | วางท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร | - | - | - | 69,100 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากนานางกาญจนา จิตแสง – นานายเดชา วรรณธงชัย | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ระยะทาง 250 เมตร | - | - | - | 180,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |

-111-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 25 | โครงการวางท่อประปาบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากสามแยกบ้านโพนงามถึงนานางกองแสง วรรณธงชัย | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | วางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,300 ม. | - | - | - | 325,000 (1150 ม.) | 325,000 (1150 ม.) | จำนวนระยะทาง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 26 | โครงการวางท่อประปา บ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากเมนหลักรอบหมู่บ้านหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,220 ม. | - | - | - | - | 173,000 | จำนวนระยะทาง | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 27 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองกุง ม. 6 จากนานางสีดา งานยางหวาย– ถนนเส้นหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ประชาชนได้ มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้าแรง สูง ระยะทาง 150 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 1,000 เมตร | - | 730,000 | - | 730,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |

-112-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 28 | โครงการวางท่อ จ่ายน้ำประปาบ้าน หนองกุง ม.6 จากศาลารอรถบ้าน ท่านางแนวไปศาลารอรถปากทางบ้าน หนองกุง ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | วางท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทางรวม 570 เมตร | - | - | 147,700 | - | - | จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 29 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองกุง ม.6 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จำนวน 18 จุด | - | - | 180,000 (12 จุด) | 90,000 (6 จุด) | - | 18 จุด | ประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 30 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านหนองกุง ม. 6 จากนานาย สำรอง เกณฑ์ทางไปหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง2,000 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง2,300 เมตร | - | - | 2,450,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |

-113-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 31 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองกุง ม. 6 จากสามแยกนานางเมือง แสงมณีไปหาถนนหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ระยะทาง 350 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 1,000 เมตร | - | - | - | 886,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 32 | โครงการปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่บ้านหนองกุง ม.6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาขนาดใหญ่ | ถังน้ำใส จำนวน 1 ชุด ความจุ 30 ลบ.ม. | - | - | - | - | 640,000 | จำนวน 1 แห่ง | จำนวน ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ ได้ทั่วถึง | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลางบ้านน้ำซับ ม.7 | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | จำนวน 1 ระบบ ความจุ 15 ลบ.ม. | - | - | - | 2,200,000 | - | จำนวน 1 แห่ง | จำนวน ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ได้ทั่วถึง | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |

-114-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 34 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน น้ำซับ ม. 7 จาก ไร่นางบุญเฮียง แก้วหานาถ - ซับคา | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 1,500 เมตร | - | - | - | - | 1,540,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |
| 35 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านท่านางแนว ม.8 จากคุ้มน้อย - ท่าต้นสังข์ | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ระยะทาง 1,000 เมตรพร้อม หม้อแปลงและขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 635เมตร | 993,000 | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 36 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.8 | เพื่อให้เกิดความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จำนวน 7 จุด | - | 105,000 | - | - | - | 7 จุด | ประชาชนในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |

-115-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 37 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านท่านางแนว ม.8 จากต้นโพธิ์ - ท่าสูบน้ำท่าฉาง | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ยาว 800 ม. พร้อมหม้อแปลงและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำยาว 630 เมตร | - | 942,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ | ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 38 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานาย ไพรัตน์ ขำปู่ – นานายลำปาง โพธิ์ชัย | เพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ระยะทาง 600 เมตร พร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 1,265 เมตร | 1,100,000 | - | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียง พอ | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 39 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านโนนเขวา ม.10 | เพื่อให้เกิดความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จำนวน 20 จุด | - | 150,000 (10 จุด) | 150,000 (10 จุด) | - | - | 20 จุด | ประชาชนในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |

-116-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 40 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงสูบน้ำชี บ้านโนนเขวา ม.10 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค | ปรับปรุง/ซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ พร้อมแท่นเครื่อง | - | - | - | 350,000 | - | 1 แห่ง | ประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนเขวาม. 1 จาก นานางทองคูณ ฑัณทลักษณ์ – หนองแฝก | เพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทาง การเกษตร | ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. | 1,680,000 (400 ม.) | 1,680,000 (400 ม.) | - | 1,680,000 (400 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองสาธารณะ (หนองน้ำกิน) บ้านโนนเขวา ม.1 | เพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. | - | 560,000 (200 ม.) | - | 560,000 (200 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-117-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 43 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนเขวา ม.1 จากนานายไพรักษ์ ขำปู่ – โคกโนนอด | เพื่อใช้ในการสัญจร | ปรับปรุงถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร เสริมผิวหินคลุก หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 4,000 ตร.ม. | - | 76,000 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านโนนเขวา ม. 1 จากบ้านนายเพ็ง ศิริไสย์ไปบ้านนาย สุพล เสือปลา | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | ก่อสร้างบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. ลึก 1.10 ม. จำนวน 14 บ่อ และร่องระบายน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม.ยาว 164.50 ม. ลึก 0.85 ม. | - | - | 87,100 | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนเขวา ม. 1 จากบ้านนางหมุน สมบัติ – บ้านนายผาง ชาวพาณิชย์ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร | - | - | 122,000 | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-118-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนเขวา ม. 1 – ลำน้ำชี | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. | 347,200 (124 ม.) | 347,200 (124 ม.) | 347,200 (124 ม.) | 347,200 (124 ม.) | 347,200 (124 ม.) | ความยาวของ ถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 47 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนเขวา ม.1 จากเรียบแม่น้ำชี จากโนนเขวา -หนองบัวเลิง | เพื่อใช้ใน การสัญจร | ปรับปรุงถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร เสริมผิวหินคลุกหนา 0.15 ม.ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 15,000ตารางเมตร | - | - | 2,850,000 | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม. 1 จากนานางลำดวน พงษ์พันธ์ – นานางมุด สิงห์เค้า | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร | - | - | 8,400,000 | - | - | ความยาวของ ถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-119-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 จากบ้านนายบัวผัน ต่อติด - บ้านนายผาง ชาวพาณิชน์ จุดที่ 2 จากบ้านนาง วงเดือน สืบวงษา –บ้านนางจันจิรา พันใหญ่ จุดที่ 3 จากบ้านนายสำรอง แพะเมือง - บ้านนายประสิทธิ์ บะคะ จุดที่ 4 จากบ้านนายธรรมนูญ แย้มลอย - บ้านนายหนูเล็ก อุลทวงศ์ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | จุดที่ 1 กว้าง 3.50 ม ยาว 57 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 199.50 ตร.ม. จุดที่ 2 กว้าง 3 ม ยาว 40 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. จุดที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. จุดที่ 4 กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. | - | - | - | - | 378,400 | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-120-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 50 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วย แอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านท่านางแนว ม.2จากบ้านนายทองดา โสทอง - บ้านนาง ดวงพร แถนชัยภูมิ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. | 373,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูบ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนาย บุญยัง ตองติลำ - สามแยกบ้านนางวรรณงาม บุญโนนแต้ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 263 เมตร ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 78.90 ตร.ม. พร้อมฝาปิด | 388,000 | - | - | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 52 | โครงการขุดลอกทำความสะอาดร่องระบายน้ำบ้าน ท่านางแนว ม.2 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | ระยะทาง 750 เมตร | 615,000 | - | - | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |

-121-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่านางแนว ม. 2 จากบ้านนายประยงค์ พิทักษ์ – บ้านนายสง่า กุลจันทร์ | เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. | 84,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 54 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีตบ้านท่านางแนว ม. 2 จากบ้านนายสุพจน์ ดีสุข – กกโพธิ์ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตาราเมตร | 600,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 55 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีตบ้านท่านางแนว ม. 2 จากสวนนาย เกียรติศักดิ์ บุญโนนแต้ – บ้านนางอัมพร จันทร์งาม | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร | 375,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |

-122-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 56 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูบ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนาง นวล ตอสันเทียะ – บ้านนางบุญเพ็ง เนื่องชมพู | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 51 ตร.ม. พร้อมฝาปิด | - | 251,000 | - | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 57 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอส ฟัสท์ติกคอนกรีตบ้าน ท่านางแนว ม. 2 จากนายอัคนิ รูปสูง – บ้านนายทองดา โสทอง | เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร | - | 437,500 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |

-123-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 58 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไร้ท่อบ้าน ท่านางแนว ม.2 จากบ้านนาย สุพจน์ ดีสุขไปบ้านนายอัคนิ รูปสูง | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | ก่อสร้างบ่อผันน้ำ ลงใต้ดิน ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร ลึก 1.10 เมตร จำนวน 14 บ่อ และร่องระบาย น้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 591 เมตร ลึก 0.85 เมตร | - | - | 192,000 | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย ท่านางแนว ม.2 – แม่น้ำชี | เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร | 1,190,000 (340 ม.) | 1,190,000 (340 ม.) | 1,190,000 (340 ม.) | 1,190,000 (340 ม.) | 1,190,000 (340 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |

-124-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 60 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.2 จากแยกบ้านนางอัมพร จันทร์งาม – แยกบ้านนางบุญเรือง ศรีสถิตย์ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | ก่อสร้างบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 0.50 ม.ยาว 0.50 ม. ลึก 1.10 ม. จำนวน 70 บ่อ และร่องระบายน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม. ยาว 658 ม.ลึก 0.85 ม. | - | - | - | 574,000 | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 2 | กองช่าง |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวเลิง ม. 3 รอบที่ราชพัสดุบ้านหนองบัวเลิง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. | 227,500 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |

-125-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ราชพัสดุ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนายสมศักดิ์ แย้มลอย – บ้านนางเกศราพร สุจริต | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม.หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. | 294,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านหนองบัวเลิง ม. 3 จากบ้านนางประยงค์ คงชัยภูมิ – นานายบุญมา จรูญสนธิ์ | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ดินถมดินทางหนา 0.50 ม. เสริมลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 1,600 ตร.ม. | - | - | 108,500 | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากสี่แยกบ้านนางกัลยา คำนาด – สามแยกน้ำประปาหนองบัวเลิง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. | - | - | 288,400 | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |

-126-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ราชพัสดุ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนางองุ่น รักเทศ – บ้านนาง บุปผา โมกไธสง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. | - | - | - | 201,600 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ราชพัสดุ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนายสมบัติ ตะโกสีย์ - บ้านนายสมศักดิ์ แย้มลอย | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. | - | - | - | - | 215,600 | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 3 | กองช่าง |
| 67 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโพนงาม ม.4 จากวัดนิเวศวิทยาราม – นานายยุ นนทะคำจันทร์ | เพื่อใช้ในการสัญจร | ปรับปรุงถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร เสริมผิวหินคลุกหนา 0.15 เมตรปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม.หรือ พื้นที่ 12,000 ตร.ม. | 2,337,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |

-127-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากแยกทางหลวง 2233 ไปหาวัดป่า | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 357 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม. | 280,000 (100 ม.) | 280,000 (100 ม.) | 439,600 (157 ม.) | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 69 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านโพนงาม ม. 4 จากปากทางเข้าหมู่บ้านโพนงาม ม. 4 – สุดหมู่บ้านโพนงาม ม. 4 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | โดยขยายถนนคอนกรีตออกข้างละ 0.50 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ 570 ตร.ม. ลงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,625 ตร.ม. | 650,000 (795 ม.) | 452,250 (225 ม.) | 452,250 (225 ม.) | 452,250 (225 ม.) | 452,250 (225 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |

-128-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 70 | โครงการลงลูกรังถนนบ้านโพนงาม ม. 4 จากหนองแฝก – สามแยกนานายสุวรรณ ธัญญลักษ์เส้นบ้านโนนเขวา ม. 1 | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,285 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 6,425 ตารางเมตร | - | - | - | 164,000 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 4 | กองช่าง |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางสง่า สุวรรณเลิศไปหาบ้านนายทอง นาปาน | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 1,060 ตารางเมตร | 180,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้าน น.ส.จิราพร วรรณธงชัย – บ้านนายทองแดง บุตรแวง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร | 350,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |

-129-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากแยกบ้าน นายทองใบ บุญใหญ่ไปหานานางเหรียญ ปลั่งกลาง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร | 350,000 (100 ม.) | 350,000 (100 ม.) | 350,000 (100 ม.) | 350,000 (100 ม.) | 192,500 (55 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย–ต.ละหานนา อ.แวงน้อย | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,420 ตร.ม. | 336,000 (120 ม.) | 336,000 (120 ม.) | 336,000 (120 ม.) | 336,000 (120 ม.) | 350,000 (125 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากแยกบ้านนางกาญจนา จิตแสง – ลำห้วยยางบง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร | 250,000 (74 ม.) | 250,000 (74 ม.) | 250,000 (74 ม.) | 250,000 (74 ม.) | 250,000 (74 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |

-130-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากแยกบ้านนาย เขียวปลี ประทุมทอง ไปหาลำห้วยยางบง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 727 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,635 ตารางเมตร | 507,500 (145 ม.) | 507,500 (145 ม.) | 507,500 (145 ม.) | 507,500 (145 ม.) | 514,000 (147 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 ต.ท่านางแนว – บ้านหนองสะแบง ต.ละหานนา | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,500 ตร.ม. | 2,500,000 (700 ม.) | 2,500,000 (700 ม.) | 2,500,000 (700 ม.) | 2,500,000 (700 ม.) | 2,500,000 (700 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากดอนปู่ตา – ห้วยยางบง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. | - | 350,000 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประ ชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |

-131-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 79 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากไร่นายบุญถิ่น สุวรรณเลิศ –ไร่นายประสาน ถิ่นชัยภูมิ | เพื่อใช้ในการสัญจร | ปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,315 เมตร เสริมผิวหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 526 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 5,260 ตร.ม. | - | - | 230,800 (650 ม.) | 236,200 (665 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนายทองแดง บุตรแวง- ไร่นางสำเนียง สาคร | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวหินคลุก หนา 0.15 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 9,000 ตร.ม. | - | - | - | - | 1,980,000 | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |

-132-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนายทองแดง บุตรแวง - สามแยกไร่ดอกบัว | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวหินคลุก หนา 0.15 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. หรือ พื้นที่ 4,000 ตร.ม. | - | - | - | - | 800,000 | ความยาว ของถนน | ทำให้ ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 5 | กองช่าง |
| 82 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านหนองกุง ม.6 จากบ้านนางเมือง แสงมณี – ถนนหน้า วัดเทพนารักษ์ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กว้าง 0.30 ม. ยาว 83 ม. ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด หรือ พื้นที่ 24.90 ตร.ม. | 122,500 | - | - | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม.6 จากวัดเทพนารักษ์ไปหาถนนเส้นหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร | - | 2,275,000 (650 ม.) | - | 2,275,000 (650 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |

-133-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม.6 จากบ้านหนองกุง ม.6 ไปหาถนนหนองบัวเลิง | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. | - | 3,500,00 (1000 ม.) | - | 3,500,00 (1000 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 85 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านหนองกุง ม.6 จาก สี่แยกวัดเทพนารักษ์ –บ้านนายสมบูรณ์ คงศิลา (ช่วงระหว่าง) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กว้าง 0.30 ม. ยาว 45 ม. ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดหรือ พื้นที่ 13.50 ตร.ม. | - | - | - | - | 60,000 | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม. 6 จากบ้านนางเมือง อุสูงเนิน – บ้านนายหอม แก้วกันยา | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 150เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. | - | - | - | - | 420,000 | ความยาว ของถนน | ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไปมา | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |

-134-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม. 6 จากบ้านนายสมบูรณ์ คงศิลาไปบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. | 1,330,000 (380 ม.) | 1,330,000 (380 ม.) | 1,330,000 (380 ม.) | 1,330,000 (380 ม.) | 1,400,000 (400 ม.) | ความยาว ของถนน | ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไปมา | แผนหมู่บ้าน ม. 6 | กองช่าง |
| 88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซับ ม. 7 จากสายกลางบ้าน - บ้านป่าไม้งาม | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า14,450ตร.ม. | 1,960,000 (560 ม.) | 1,960,000 (560 ม.) | 1,960,000 (560 ม.) | 1,960,000 (560 ม.) | 2,275,000 (650 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำซับ ม. 7 ต่อจากหนองฝายบ้าน ไปหาบ้านนางพิมพ์ นารินทร์ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. | - | 159,600 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |

-135-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำซับ ม.7 จากบ้านนางพิมพ์ นารินทร์ – ถนนลาดยางสายบ้านน้ำซับศรีเมือง | เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. | - | 350,000 (100 ม.) | 350,000 (100 ม.) | 350,000 (100 ม.) | 280,000 (80 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำซับ ม.7 จาก ไร่นางบุญเฮียง แก้วหานาถ– ซับคา | เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,400 ตร.ม. | - | - | - | 8,680,000 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนศรีเมือง - น้ำซับ (ข้างวัดป่า) | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร | 840,000 (240 ม.) | 840,000 (240 ม.) | 840,000 (240 ม.) | 840,000 (240 ม.) | 840,000 (240 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |

-136-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัววีบ้านท่านางแนว ม.8 จากบ้าน น.ส.วรรณา เรืองอนันต์ - บ้านนายสงเคราะห์ วิเศษตุ่น | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | ขยายถนน คสล. กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ร่องตัววีลาดเอียง 1:2 ยาว 170 ม.หรือพื้นที่ 51 ตร.ม. | 94,500 | - | - | - | - | ความยาว ของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 94 | โครงการขยายถนนพร้อมสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววีบ้านท่านางแนว ม.8 จากบ้านนาง ทองคูณ ชัยพรมมา – บ้านนางสายทอง เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | ขยายถนน คสล. กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ร่องตัววี ลาดเอียง 1:2 ยาว 380 เมตร | - | 201,000 | - | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 95 | โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านท่านางแนว ม. 8 จากสามแยกบ้าน นางทอง ศรีภิรมย์ – หนองปู่ตา | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด หรือ พื้นที่ 30 ตารางเมตร | - | - | 148,000 | - | - | ความยาวของร่องระบายน้ำ | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |

-137-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.8 รอบหนองตะกล้า | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 3 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร | - | - | 336,500 (200 ม.) | 294,500 (175 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 97 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วย แอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่านางแนว ม.8 จากบ้านนางสาววรรณา เรืองอนันต์ – บ้านนายตุ๋ย นาโพธิ์ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร | - | - |  | 452,250 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากสามแยกบ้านนายคำพันธ์ พรมวงศ์ - ถนนสายหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,147.50 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,737.50 ตร.ม. | 4,016,250 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |

-138-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากเส้นทางสามแยกนานางประนอม รูปสูง – สามแยกนานายเสถียร พุทธสะ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร | 1,260,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านท่านางแนว ม.9 จากแยกนานางประนอม รูปสูง – นานายโอภาส ใสเหลื่อม | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | ถนนยกร่องพูนดินกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวหินคลุก หนา 0.15 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 480 ตร.ม. | - | 96,000 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังบ้าน ท่านางแนว ม.9 จากถนนทางหลวง 2233 – นานายเวิน เหชัยภูมิ | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องพูนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 257.30 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวหินคลุก หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 193 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 1286.50 ตร.ม. | 257,300 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |

-139-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากนานายอัคนิ รูปสูง – ถนนหนอง กุงโคกพระ | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร | 910,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 บริเวณรอบลานกีฬาอเนกประสงค์ตำบลท่านางแนว | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,195 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. | 914,900 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังบ้านท่านางแนว ม.9 จากนานายเวิน เหชัยภูมิ – หนองหมื่นศรี | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 121.60 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวหินคลุก หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 54.72 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 364.80 ตร.ม. | 72,960 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประ ชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |

-140-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากสามแยกนานางประนอม รูปสูง – นานายโอภาส ใสเหลื่อม | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. | - | 1,218,000 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากเส้นทาง อบต.ท่านางแนว - สามแยกป่าช้าเก่า | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 637.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,187 ตร.ม. | - | - | 2,321,250 | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากสามแยกนานายบิล ศรัทธาคลัง – นานางสุรินทร์ สุวรรณเลิศ | เพื่อให้ ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,032 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,128 ตร.ม. | - | - | - | - | 2,889,600 | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |

-141-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 108 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานางคำ ตะโกสีย์ – สะพานไร่ดอกบัว | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 5 เมตร ยาว 3,240 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 16,200 ตร.ม. | 412,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานายไพรักษ์ ขำปู่ - บ้านนายประเสริฐ ถานันท์ (ช่วงระหว่าง) | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร | 280,000 (100 ม.) | 252,000 (90 ม.) | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากบ้านนายวิลัย หวานแท้ - ศาลาประชาคม | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร | 175,000 | - | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |

-142-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากศาลาประชาคม – สามแยกบ้านนางสองเมือง พรชัยภูมิ | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | - | 595,000 | - | - | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 112 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเขวา ม.10 จากบ้านนาย ฉันท์ชัย ชานนท์ –นานายพล สันพันธ์ | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร เสริมลูกรัง หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 360 ตารางเมตร | - | - | - | 10,000 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม. 10 จากบ้านนายขุนทอง แก้วพรม – บ้านนายสุบรรณ สืบวงษา (ช่วงระหว่าง) | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,252 ตารางเมตร | - | 280,000 (100 ม.) | 280,000 (100 ม.) | 316,400 (113 ม.) | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |

-143-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเสริมลูกรังบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานายเรือง สันพันธ์ - นานายเจอร์ เลาชัยภูมิ | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องดินกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 7,500 ตร.ม. | - | - | 263,400 (500 ม.) | 263,400 (500 ม.) | 263,400 (500 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนเขวา ม. 10 จากบ้านนายประเสริฐ ถานันท์ - แม่น้ำชี | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 4 เมตร ยาว 675 เมตร เสริมผิวลูกรัง หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 2,700 ตารางเมตร | - | - | - | 69,000 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 116 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนเขวา ม. 10 รอบหนองสวงใหญ่ | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร เสริมผิวหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม. หรือพื้นที่ 4,050 ตารางเมตร | - | - | - | 266,500 | - | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเสริมลูกรังบ้านโนนเขวา ม. 10 จากนานายสิม สุวรรณเลิศ - นานายเจอร์ เลาชัยภูมิ | เพื่อใช้ในการสัญจร | ถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร สูง 0.50 เมตร เสริมผิวลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร | - | - | - | 336,500 (640 ม.) | 336,500 (640 ม.) | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |

-144-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนเขวาม. 10 จากนานางคำ ตะโกสีย์ - นานายสิม สุวรรณเลิศ | เพื่อใช้ในการสัญจร | กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร เสริมผิว ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ 16,250 ตร.ม. | - | - | - | - | 414,000 | ความยาว ของถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 10 | กองช่าง |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม. 1 จากบ้านนายจำเนียน สันพันธ์ -แม่น้ำชี (ท่าขอนเรียง) | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 608 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,432 ตร.ม. | 420,000 (120 ม.) | 420,000 (120 ม.) | 420,000 (120 ม.) | 420,000 (120 ม.) | 448,000 (128 ม.) | ความยาวของ ถนน | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |
| 120 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน โนนเขวา ม.1 | เพื่อให้เกิดความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน | จำนวน 10 จุด | - | - | 150,000 | - | - | 10 จุด | ประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 1 | กองช่าง |

-145-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 121 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน น้ำซับ ม.7 | เพื่อให้เกิดความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน | จำนวน 10 จุด | - | 150,000 | - | - | - | 10 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้านมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 7 | กองช่าง |
| 122 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ท่านางแนว ม.8 | เพื่อให้เกิดความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน | จำนวน 10 จุด | - |  | - | 150,000 | - | 10 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้านมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 8 | กองช่าง |
| 123 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ท่านางแนว ม.9 | เพื่อให้เกิดความปลอด ภัยกับชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน | จำนวน 10 จุด | - | - | 150,000 | - | - | 10 จุด | ประชาชน ในหมู่บ้านมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนหมู่บ้าน ม. 9 | กองช่าง |
| รวม 123 โครงการ |  |  |  | 31,833,770 | 26,839,610 | 30,943,760 | 35,545,660 | 25,951,810 |  |  |  |  |

-146-