ส่วนที่  3

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนในปีที่ผ่านมา

1.1 การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)   เมื่อวันที่   15 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมือง และชุมชน | 46 | 14,453,957 | 46 | 14,453,957 | 46 | 14,453,957 | 46 | 14,453,957 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 49 | 86,212,252 | 49 | 85,907,002 | 49 | 85,907,002 | 49 | 85,817,825 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักย - ภาพพลเมือง | 26 | 6,194,000 | 39 | 6,194,000 | 26 | 6,194,000 | 26 | 6,194,000 |
| 4. การบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 40 | 125,689,000 | 40 | 125,689,000 | 40 | 125,381,000 | 40 | 128,409,000 |
| 5. การพัฒนาการ เกษตรอย่าง ยั่งยืน | 13 | 1,084,000 | 13 | 1,084,000 | 13 | 1,084,000 | 13 | 1,084,000 |
| 6. การสร้างเสริม สุขภาวะ | 19 | 9,411,800 | 19 | 9,411,800 | 19 | 9,411,800 | 19 | 9,411,800 |
| 7. การสร้างเสริม ทุนทางสังคมให้ เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | 14 | 1,380,000 | 14 | 1,380,000 | 14 | 1,380,000 | 14 | 1,380,000 |

27

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 8. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 29 | 8,376,100 | 29 | 8,376,100 | 29 | 8,376,100 | 29 | 8,376,100 |
| รวม | 236 | 252,801,109 | 249 | 252,495,859 | 236 | 252,187,859 | 236 | 255,126,682 |

1.2 การจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่              19 กันยายน 2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 95 โครงการ  งบประมาณ  19,303,703 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 14 | 3,339,000 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 1,240,000 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 30 | 2,746,003 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 6 | 613,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 2 | 40,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 15 | 9,786,700 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 8 | 220,000 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 14 | 1,319,000 |
| รวม | 95 | 19,303,703 |

1.3 การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีโครงการตามข้อบัญญัติ รวม 95 โครงการ งบประมาณ 19,383,703 บาท (โอนเพิ่ม 80,000 บาท)   โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ  จำนวน  56  โครงการ  งบประมาณ  14,312,223.24 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ ข้อบัญญัติ | จำนวน โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 14 | 3,339,000 | 7 | 752,176.31 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 1,240,000 | 6 | 933,537.28 |

28

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 30 | 2,786,003 (เดิม2,746,003) | 11 | 2,483,349.40 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 6 | 613,000 | 2 | 487,472.25 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 2 | 40,000 | 1 | 30,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 15 | 9,786,700 | 10 | 8,812,610 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 8 | 220,000 | 8 | 191,000 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 14 | 1,359,000 (เดิม 1,319,000) | 11 | 613,578 |
| รวม | 95 | 19,383,703 | 56 | 14,312,223.24 |

1.4 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  ปี 2562 เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติ ตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาเมือง และชุมชน | 7 | 7.37 | 3 | 3.16 | 4 | 4.21 | - | - | - | - | 14 | 14.74 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 6 | 6.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.32 |
| 3. การพัฒนาการศึกษา และศักยภาพพลเมือง | 25 | 26.32 | - | - | 5 | 5.26 | - | - | - | - | 30 | 31.58 |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2 | 2.11 | 1 | 1.05 | 3 | 3.16 | - | - | - | - | 6 | 6.32 |

29

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติ ตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 5. การพัฒนาการ เกษตรอย่างยั่งยืน | 1 | 1.05 | - | - | 1 | 1.05 | - | - | - | - | 2 | 2.10 |
| 6. การสร้างเสริมสุข ภาวะ | 11 | 11.58 | - | - | 4 | 4.21 | - | - | - | - | 15 | 15.79 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทาง สังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | 8 | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.42 |
| 8. การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 11 | 11.58 | - | - | 3 | 3.16 | - | - | - | - | 14 | 14.74 |
| รวม | 71 | 74.74 | 4 | 4.21 | 20 | 21.05 | - | - | - | - | 95 | 100 |

2. ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปี 2562

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2562 คือ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีปัญหาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน  และการดำเนินงานบางขั้นตอนต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การสำรวจออกแบบก่อสร้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง จึงทำให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

3. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  ปี 2562

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ควรดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2  ไม่ใช่ดำเนินการช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ควรมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

30

ภาคผนวก

ภาพร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

ภาพโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ภาพโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

ภาพโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว

ภาพโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ

ภาพโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ

ภาพโครงการจัดงานวันไหว้ครู

ภาพโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

และโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว

ภาพโครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ

ภาพโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลท่านางแนว

ภาพโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

โครงการจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก