แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จัดทำขึ้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561)  จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในห้วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  สำหรับนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เป็นแผนที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาคมท้องถิ่นในเขตตำบลท่านางแนว  โดยได้นำเสนอความต้องการพัฒนาของประชาคามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฯ  และพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนพัฒนากับสถานะทางการคลัง และทรัพยากรในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ด้วยการจัดเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  และมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน  ซึ่งแผนพัฒนาสามปี ฯ จะประกอบด้วยโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวดำเนินการเอง  และโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้  รวมถึงโครงการเพื่อการประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  โดยแผนพัฒนาสามปี ฯ  ดังกล่าว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้เสนอ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 /2558  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

มิถุนายน  2558

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี							1	  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี					1

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี						1		  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี						4		  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			4

ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (SWOT)						15

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ			16

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ				18

ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา				24

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ. 01  บัญชีโครงการพัฒนา						43

ผ. 02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา					107

ผ. 03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา						110

ส่วนที่  4  แนวทางการติดตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล				116		   4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล			117

ภาคผนวก

ก. รูปแผนที่									119

ข. การประเมินคุณภาพของแผน						120

ภาคผนวก