ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบ   ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค   (SWOT   Analysis)

1. จุดแข็ง    (Strength-S)

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีแม่น้ำชีไหลผ่าน  เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  สามารถนำขึ้นมาเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

1.2  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   มีภูมิประเทศที่สวยงาม   มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ (ภูถ้ำ)  มีน้ำใต้ดิน ที่เรียกว่า  น้ำซับ   ซึ่งอยู่บ้านน้ำซับสามารถนำมาเพื่ออุปโภค  บริโภค  และสามารถพัฒนาภูถ้ำ  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลได้

1.3 ประชาชนในพื้นที่  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี   ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาภายในตำบล

1.4ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน   และสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของทางราชการได้

1.5 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ  หลายกลุ่ม  มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง

1.6 มีทางหลวงแผ่นดิน  2065  ผ่าน  และมีรถประจำทางวิ่งตลอดวัน

1.7  เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  โดยมีศูนย์รวมทางการศึกษาทุกระดับ

2.  จุดอ่อน  (Weakness – W)

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี   และเป็นที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก    เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมพืชผลทางเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหายและบางปีฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้เกิดภัยแล้ง

2.2 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นเนินสลับกับป่าไม้   ดินเป็นหินกรวดลูกรังปนทราย มีแหล่งกักเก็บน้ำน้อย   บางปีฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้เกิดภัยแล้ง  พื้นที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร

2.3 ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ตำบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา

2.4  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ำ

2.5  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2.6  รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง

2.7  การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอ  ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

3.  โอกาส(Opportunity  - O)

3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  งบประมาณ   การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง   การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแทน

3.2การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพมากขึ้น    และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น

3.3ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทำให้เกิดความคล่องตัว  และทำให้คล่องตัวในการพัฒนาในทุกด้าน

3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    อยู่ในเขตอำเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

3.5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก   ทำให้การขนส่งสินค้า  และการเดินทางไปเขตอื่น ๆ  ได้สะดวก

3.6  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ป่าภูถ้ำ

4. อุปสรรค(Threat - T)

4.1  ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตำบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสำคัญความเป็นไทยน้อย

4.2  รับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น

4.3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นำไปสู่ปัญหาทางสังคม  ทำให้ประชาชนปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4.4 ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งซ้ำซาก  น้ำท่วม

4.5 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

4.6 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

14

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  ประจำปี  2555

15

3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

| โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน |  |  |  |  |
| 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนต้นแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวปี 2555 |  | 50,000 | 50,000 |  |
| 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสร้างสวนเศรษฐกิจพอเพียง |  | 50,000 | 50,000 |  |
| 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่านางแนว | 20,000 | 20,000 | 8,400 |  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 580,000 | 250,000 | 248,000 |  |
| 5. ค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน ท่านางแนว หมู่ที่ 2 บ้านนางบุญเรือง แซ่ลิ้มถึงบ้านนายสำรอง หาญสงคราม โอนเพิ่ม | 72,000 | 150,000 | 148,391.58 |  |
| 6. ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 | 70,000 | 70,000 | 64,000 |  |
| 7. ค่าโครงการก่อสร้างคลองดินส่งน้ำบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 (จากนานางบัวลอย ตะโกสีย์ถึงนานางแหวะ) | 1,015,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| 8. ค่าโครงการขุดลอกคูกลางหนองบัวเลิง บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 | 380,000 | 250,000 | 249,000 |  |
| 9. ค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บ้านนายอดิศร หลุ่งเป้าถึง บ้านนายคำมูล ลุนจันทร์ จุดที่ 2 บ้านนายทองทิพย์ สนิทเชื้อ ถึงบ้านนางอนงค์ เมศรี | 120,000 | 108,000 | 78,780.33 |  |
| 10 ค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถนนเส้นรอบบ้านโพนงาม จุดที่ 2 ถนนเส้นวัดบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ถึงถนนบ้านน้ำซับ | 440,000 | 142,000 | 138,500 |  |

16

| โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน (ต่อ) |  |  |  |  |
| 11. ค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 จากบ้านอาจารย์เขียวเชื่อมบ้าน ป่าเป้ง จุดที่ 2 หน้าบ้านนายนันต์ เกิดศักดิ์ไปนา นางทองยุ่น สุธรรม | 330,000 | 125,000 | 122,245.57 |  |
| 12. ค่าโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 | 972,000 | 125,000 | 124,500 |  |
| 13. ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 จากบ้านพ่อกองมา โกสุมถึงถนนสายชัยภูมิ-เมืองพล โครงการที่ 2 จำนวน 2 จุด จากหน้าบ้านนางปิ่นอนงค์ บุญเพลิงถึงบ้านนางเมือง แสงมณี | 200,000 100,000 | 150,000 100,000 | 149,000 100,000 |  |
| 14. ค่าโครงการขุดลอกขยายเขตหนองสาธารณะ (ฝายบ้าน) บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 แก้ไขจากข้อบัญญัติ (24x80x3.5 ม.) | 140,000 | 250,000 | 248,000 |  |
| 15. ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 (เส้นรอบบ้านถึงสี่แยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 550,000 | 250,000 | 249,000 |  |
| 16. ค่าโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 (จากนานายบิล ศรัทธาคลังถึงนานางละมุล ใจตรง) | 850,000 | 100,000 | 99,000 |  |
| 17. ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จุดที่ 2 เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสมนึก วงษ์ชัย-สามแยกร้านอาหารนกน้อย | 400,000 | 150,000 | 149,000 |  |

17

| โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน(ต่อ) |  |  |  |  |
| 18. ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 (สายจากศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ถึงสระน้ำเก่า) เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สายศาลาประชาคมหมู่ 10-เส้นทางไปหนองหญ้าตอน | 1,960,000 | 250,000 | 249,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม |  |  |  |  |
| 1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่านางแนวโครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กนักเรียนบ้านท่านางแนว/หนองบัวเลิง/หนองหญ้าขาว | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |
| 2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษาโครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กนักเรียนบ้านโนนเขวา หมู่ 1/หมู่ 10/หมู่ 4 | 64,000 | 44,000 | 44,000 |  |
| 3. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว | 810,000 | 785,680 | 618,515.28 |  |
| 4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน |  | 842,400 | 842,400 |  |
| 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 350,000 | 364,000 | 284,700 |  |
| 6. อุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และICTกศน. ตำบลท่านางแนว | 50,000 | 20,000 | - | เนื่องจากคณะกรรมการกระจายอำนาจไม่เห็นชอบ 20,000 |
| 7. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าพาหนะสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 140,000 | 148,400 | 127,000 |  |
| 8. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 40,000 | 40,000 |  |

18

| โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (ต่อ) |  |  |  |  |
| 9. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เพื่อจ่ายตามโครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | 30,000 | 25,000 | 25,000 |  |
| 10. อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานพิธี |  | 5,000 | 5,000 |  |
| 11. ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ | 50,000 | 40,000 | 39,865 |  |
| 12. อุดหนุนโครงการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแวงน้อย | 15,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 13. ค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ-กู้ภัย | 250,000 | 200,000 | 195,800 |  |
| 14. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นของอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| 15. อุดหนุนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการดำเนินงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 16. ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลต้านยาเสพติดในตำบล ท่านางแนว | 80,000 | 80,000 | 78,801 |  |
| 17. ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว | 20,000 | 10,000 | - |  |
| 18. ค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์เยาวชนประจำตำบล |  | 20,000 | - |  |
| 19. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านท่านางแนว | 25,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 20. อุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาของโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา | 16,000 | 10,000 | 10,000 |  |

19

| โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (ต่อ) |  |  |  |  |
| 21. อุดหนุนโครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 22. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555 ของ อบต.แวงน้อย | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 23. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการภายในตำบล ท่านางแนว | 200,000 | 30,000 | - |  |
| 24. ค่าโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา | 200,000 | 100,000 | 100,000 |  |
| 25. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ โอนลด | 450,000 | 300,000 | 4,000 |  |
| 26. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,800,000 | 1,115,000 | 1,115,000 |  |
| 27. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ H.I.V. | 60,000 | 36,000 | 36,000 |  |
| 28. โครงการงานลอยกระทง | 50,000 | 40,000 | 39,000 |  |
| 29. โครงการสงกรานต์ | 50,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| 30. โครงการงานแห่เทียนพรรษา | 50,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| 31. โครงการงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 50,000 | 30,000 | 28,500 |  |
| 32. อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2555 |  | 10,000 | 10,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |
| 1. โครงการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ | 50,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| 2. ค่าโครงการฝังกลบขยะ | 15,000 | 15,000 | - |  |
| 3. ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแต่ละหมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
| 2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด | 30,000 | 20,000 | - |  |
| 3. อุดหนุนศูนย์ ศตส.จ.ขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | - |  |

20

| โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) |  |  |  |  |
| 4. อุดหนุนศูนย์ ศตส.อ.แวงน้อย | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 5. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุต่าง ๆ | 50,000 | 50,000 | 46,750 |  |
| 6. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งหรือฝึกอบรมทบทวน ประจำปี 2555 | 50,000 | 50,000 | - |  |
| 7. ค่าใช้จ่ายในโครงการวันจัดตั้ง อปพร. ประจำปี 2555 | 50,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 8. ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่านางแนว ประจำปี 2555 |  | 10,000 | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ |  |  |  |  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี |  | 80,000 | 59,550 |  |
| 2. ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 250,000 | 200,000 | 199,400 |  |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี | 300,000 | 165,000 | 94,000 |  |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท | 300,000 | 120,000 | 62,300 |  |
| 6. ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว | 30,000 | 7,000 | 7,000 |  |
| 7. ค่าใช้จ่ายในโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร (เคลื่อนที่) | 50,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| 8. ค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี | 10,000 | 5,000 | 1,900 |  |
| 9. โครงการปรับปรุงภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวให้เป็นห้องทำงาน | 400,000 | 100,000 | 80,000 |  |
| 10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว | 300,000 | 100,000 | - |  |

21

ส่วนที่  3